経絡命式（仮称）

Project Requirement Document v1.0

東洋医学と東洋占術を融合した商用Webアプリ

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| プロジェクト名 | 経絡命式（仮称）／ 五行歴 ／ 気脈鑑定（最終決定保留） |
| 運営者 | ゆかわ鍼灸マッサージ治療院 ／ 湯川 研一 |
| ドキュメント版数 | v1.0 |
| 作成日 | 2026年5月14日 |
| MVP リリース目標 | 2026年9月（90日後） |
| 課金モデル | 単発 3,000〜5,000円 ／ サブスク 月額 1,980円〜4,980円 |
| 主要技術 | Next.js 15 + TypeScript + Supabase + Stripe + Claude API |

# 改訂履歴

| 版 | 日付 | 担当 | 改訂内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-05-14 | Claude / 湯川 | 初版作成 |

# 目次

1. エグゼクティブサマリー

2. プロダクトビジョンと差別化戦略

3. ターゲットユーザー

4. MVP スコープ

5. ユーザーフロー

6. 技術アーキテクチャ（3層モデル）

7. 技術スタックとインフラ

8. データモデル

9. 主要 API 設計

10. UX/UI デザイン方針

11. 課金モデルと事業計画

12. 法令・コンプライアンス

13. リスクと対策

14. KPI と成功基準

15. ロードマップ

16. 開発体制と外注計画

17. 付録

# 1. エグゼクティブサマリー

## 1.1 プロダクト概要

「経絡命式」は、四柱推命・紫微斗数・算命学・易経の4つの東洋占術と、東洋医学（経絡・五行・五臓六腑）を融合させた商用Web鑑定サービスである。32年の臨床経験を持つ鍼灸師が監修することで、既存の占術サービスにはない「健康・体質への翻訳」という独自価値を提供する。

## 1.2 解決する課題

- 占い市場は飽和しているが、ユーザーは「結局どう行動すればよいか」が分からないまま終わるケースが多い

- 健康・体質に関する情報を、占術の枠組みで体系的に得る手段が存在しない

- 占術アプリの自動生成文章はハルシネーションが多く、品質が安定しない

## 1.3 解決策の核

上記課題に対し、本プロダクトは2つの独自性で応える。第一に、命式の五行バランスを五臓・経絡・養生法に翻訳する「経絡レイヤー」を実装する。これは鍼灸師資格＋占術知識＋臨床経験の三位一体を持つ運営者にしか作れない。第二に、計算・解釈・整文を3層に分離し、LLMの創作領域を「整文」のみに閉じることで、占術アプリ最大のリスクであるハルシネーションを構造的に封じる。

## 1.4 経営指標目標

| 指標 | リリース直後 | 6ヶ月後 | 12ヶ月後 |
| --- | --- | --- | --- |
| 登録ユーザー数 | 50 | 500 | 3,000 |
| 有料ユーザー数 | 5 | 80 | 400 |
| 月次売上 (円) | 20,000 | 300,000 | 1,500,000 |
| 解約率（月次） | – | 8%以下 | 5%以下 |

# 2. プロダクトビジョンと差別化戦略

## 2.1 ビジョン

「あなたの命式を、経絡で読み解く。」

東洋の知恵を「占い」で終わらせず、日々の体調管理・人生設計の実用的な指針に翻訳する。32年の臨床経験を体系化した知見を、ソフトウェアの形で全国に届ける。

## 2.2 市場における差別化軸

既存プレイヤーとの比較において、本プロダクトの優位性は以下のとおり。

| 軸 | 既存サービス | 経絡命式 |
| --- | --- | --- |
| 監修者の専門性 | 占い師単独 | 鍼灸師＋占術家＋32年臨床 |
| 健康への翻訳 | ほぼ無し | 経絡・養生レベルで具体化 |
| ハルシネーション対策 | 対策なしが多数 | 3層アーキテクチャで構造的に防止 |
| 流派の明示 | 曖昧 | 占術ごとに明記 |
| 長期的活用 | 一回読んで終わり | 日々の養生・季節更新で継続価値 |

## 2.3 ブランドポジショニング

「鍼灸師が監修する、行動につながる占術鑑定」というポジションで、占いユーザーと健康意識の高い層の両方を取り込む。価格帯は中位以上（単発 3,000〜5,000円）に設定し、薄利多売ではなく深い満足度を狙う。yukawa-care.net の既存ブランドからの送客を最大化する。

# 3. ターゲットユーザー

## 3.1 メインペルソナ ― 「健康と人生設計を統合したい大人」

| 属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 年齢層 | 40代後半〜60代 |
| 性別 | 女性 65% ／ 男性 35% |
| 居住地 | 都市部中心、ただしオンライン提供のため全国対応 |
| 世帯年収 | 600万円以上 |
| 興味関心 | 占い・スピリチュアル、健康法、東洋医学、自己投資、人生後半設計 |
| 課題感 | 人生の節目（更年期・退職前後）で方向性を見直したい、健康と精神の統合的なアドバイスが欲しい |
| 情報接点 | Instagram、Note、健康系YouTube、鍼灸/整体院 |

## 3.2 サブペルソナ ― 「占術を真剣に学ぶ実践者」

既存の占術コミュニティ（湯川先生のLINE コミュニティ約70名等）に属する治療家・占術家。プロダクトを学習教材・参考辞典としても利用する。プレミアムプランの主要購買層。

## 3.3 想定外ユーザー（最初は除外）

- 完全に若年層（10〜20代）― 単価が合わない

- 医療を完全代替する目的のユーザー ― 利用規約で明確に対象外と表記

- 海外ユーザー ― Phase 2 以降の英語化で対応検討

# 4. MVP スコープ

## 4.1 MVP に含む機能（90日でリリースする最小構成）

- ユーザー登録・ログイン（Clerk）

- 生年月日プロフィール登録（暗号化保存、複数登録可）

- 四柱推命の鑑定生成（計算・命式表示・基本鑑定文・経絡的養生）

- 鑑定履歴の保存・再閲覧

- 単発購入決済（Stripe Checkout）

- スタンダードプラン サブスク（Stripe Subscription）

- 特商法・プライバシーポリシー・利用規約

- LP（ランディングページ）と価格ページ

## 4.2 MVP に含めない機能（Phase 2 以降）

- 紫微斗数・算命学・易経（Phase 2 で順次追加）

- PDF 鑑定書ダウンロード

- 月次運勢更新メール

- 経絡養生レポート（プレミアム特典）

- スマホアプリ（PWA で代替）

- AI チャット形式の質疑応答

## 4.3 MVP の成功基準

- クローズドβに10名以上を招待、うち80%が完走（鑑定生成→閲覧）

- 生成された鑑定文の禁止語混入率が0%（バリデーションで保証）

- β参加者の NPS で「人に勧めたい」が60%以上

- リリース30日で有料ユーザー5名以上獲得

# 5. ユーザーフロー

## 5.1 新規ユーザーのコアフロー

- LP 訪問 → 「無料で命式を見る」CTA

- Clerk でサインアップ（メール または Google）

- 生年月日・出生時刻・出生地 を入力

- 簡易命式（無料部分）を表示 ― 命式の表のみ、解釈は一部だけ

- 「完全鑑定を見る」CTA → Stripe Checkout（3,000円）

- 決済完了 → Layer 1/2/3 が順次動作（ストリーミングで進捗表示）

- 鑑定文ページに遷移 ― 性格・仕事・対人・健康（経絡的養生）・注意点

- 「サブスクで月3回まで使える」アップセル

- 鑑定履歴は /dashboard でいつでも閲覧可能

## 5.2 リピートユーザーのフロー

ログイン → ダッシュボード → 既存プロフィールから再鑑定 or 家族・友人のプロフィールを追加して鑑定。プレミアム会員は月次運勢を自動受信。

## 5.3 ファネル設計と離脱対策

| 段階 | 想定 CV 率 | 主な離脱要因 | 対策 |
| --- | --- | --- | --- |
| LP → 登録 | 8% | CTAの明確性不足 | 差別化メッセージの強化、社会的証明 |
| 登録 → 入力完了 | 70% | 入力項目が多い | 出生時刻不明オプション、UIの簡素化 |
| 無料命式 → 課金 | 15% | 価値訴求不足 | 無料部分で「もっと知りたい」を喚起 |
| 初回 → サブスク | 20% | リピート理由の不明確さ | 月次運勢の予告・家族鑑定の提案 |

# 6. 技術アーキテクチャ（3層モデル）

本プロダクトの設計上、最も重要な原則。LLM の創作領域を構造的に制限することで、占術アプリ最大のリスクであるハルシネーションを封じる。

## 6.1 Layer 1: 計算エンジン（決定論）

入力（生年月日時＋出生地）に対し、厳密に同じ命式データを返す純粋関数群。LLM は一切介在しない。

- 四柱推命: 自作エンジン（節入り計算は astronomy-engine で誤差1分未満）

- 紫微斗数: iztro ライブラリのラッパー

- 算命学: 自作エンジン（高尾系を採用）

- 易経: 64卦マスタDB＋3コイン法シミュレーション

- テスト網羅率: 100%目標、既存信頼サイト3件と突合

## 6.2 Layer 2: 解釈ナレッジベース（湯川先生監修の正典）

構造化された解釈ブロック群。キー（例: 日柱十干 × 通変星）に対し、解釈文のブロックが1対1で対応する。文章はすべて湯川先生の監修・執筆により担保される。これがプロダクトの知的財産そのもの。

- 保存形式: JSON（バージョン管理可能）

- 初期ブロック数の目標: MVP時点で200ブロック（四柱推命のみ）

- 品質管理: ビルド時に禁止語チェック（「治る」「治療」「必ず」等）

## 6.3 Layer 3: 文章統合層（Claude API）

Claude API（Claude Sonnet 4.6）が、Layer 2 から取得した複数のブロックを材料に、ユーザーの命式に応じた自然な鑑定文を組み立てる。役割は「整文・並べ替え・文脈調整」に限定し、ブロック外の情報追加・新規占術判断は禁止する。

### Layer 3 のシステムプロンプト仕様

以下を厳格に遵守する。temperature は 0.4 と低く設定し、創造性を抑える。

- 禁止: ブロック外の情報追加

- 禁止: 新たな占術的判断

- 禁止: 「治る」「治療」「効く」「診断」等の医療類似表現

- 禁止: 断定的予言（「必ず」「絶対に」「100%」）

- 生成後にバリデーション、禁止語混入時は再生成（最大3回）

## 6.4 アーキテクチャ図（テキスト表現）

[ユーザー入力] → [Layer 1: 計算エンジン] → [命式データ]

↓

[Layer 2: 正典DB] ← [Selector: 関連ブロック抽出]

↓

[ブロック群] + [命式データ] → [Layer 3: Claude API] → [整文済み鑑定文]

↓

[禁止語バリデーション]

↓

[DB 保存・ユーザー表示]

# 7. 技術スタックとインフラ

| 領域 | 採用技術 | 選定理由 |
| --- | --- | --- |
| フレームワーク | Next.js 15 (App Router) | SSR/SSG/RSC を最適に使い分け可能、Vercel との統合性 |
| 言語 | TypeScript 5.x (strict) | 型安全性、商用品質の必須要件 |
| スタイル | Tailwind CSS 4.x | 一貫したデザイントークン、shadcn/ui との相性 |
| UI コンポーネント | shadcn/ui | コピー&編集可能、依存性なし |
| 認証 | Clerk | 個人開発で最も省力、Google/Email 対応 |
| DB | Supabase (PostgreSQL) | 無料枠あり、認証統合可、暗号化拡張も豊富 |
| ORM | Drizzle ORM | 型安全、軽量、マイグレーション管理 |
| 決済 | Stripe | 業界標準、サブスクと単発両対応 |
| LLM | Anthropic Claude API | 長文整文が安定、constitutional AI で安全性高い |
| 紫微斗数計算 | iztro (npm) | 日本語対応、活発にメンテ、JSON 出力 |
| 天文計算 | astronomy-engine | 節入り時刻の精密計算、誤差1分未満 |
| デプロイ | Vercel | Next.js 最適、GitHub 連携 |
| エラー監視 | Sentry | 商用必須 |
| 解析 | PostHog | プライバシー配慮、ファネル分析 |
| CI/CD | GitHub Actions | 無料、Vercel と二重化 |

## 7.1 インフラ運用コスト見積（月額・有料化以降）

| 項目 | 金額（円） | 備考 |
| --- | --- | --- |
| Vercel Pro | 3,000 | チーム化しない限り Pro で十分 |
| Supabase Pro | 4,000 | Free から早期に切替推奨 |
| Clerk | 0〜4,500 | 月間アクティブユーザー5,000まで無料 |
| Claude API | 5,000〜30,000 | 従量、ユーザー数に比例 |
| Stripe | 売上の3.6% | 従量 |
| Sentry | 0 | Developer プランで十分 |
| ドメイン | 150 | 年間1,800円 |
| 合計（初期） | 約 15,000 | 月50ユーザー時点想定 |

# 8. データモデル

機微情報（生年月日・出生時刻・氏名・出生地）はすべて AES-256-GCM で暗号化して保存する。鍵は環境変数 ENCRYPTION_KEY で管理し、Vercel 環境変数に保存。

## 8.1 主要テーブル

### users

| カラム | 型 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| clerk_user_id | text (PK) | Clerk の user ID |
| email | text | メールアドレス |
| display_name | text | 表示名 |
| plan_tier | enum | free / standard / premium |
| created_at | timestamptz |  |
| updated_at | timestamptz |  |

### birth_profiles

| カラム | 型 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| id | uuid (PK) |  |
| user_id | text (FK) | users.clerk_user_id |
| profile_name | text | 本人 / 妻 / 長男 等 |
| birth_date_encrypted | text | AES-256-GCM 暗号化済み |
| birth_time_encrypted | text | 同上 |
| birth_location_encrypted | text | 同上 (経度・緯度) |
| timezone | text | Asia/Tokyo 等 |
| created_at | timestamptz |  |
| deleted_at | timestamptz | ソフトデリート |

### readings

| カラム | 型 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| id | uuid (PK) |  |
| user_id | text (FK) |  |
| birth_profile_id | uuid (FK) |  |
| reading_type | enum | shichu / ziwei / sanmei / ekkyo |
| calc_result | jsonb | Layer 1 出力（決定論的） |
| interpretation_block_ids | text[] | Layer 2 から引いた ID 配列 |
| synthesized_text | text | Layer 3 生成済み文章 |
| validation_passed | boolean | 禁止語バリデーション結果 |
| created_at | timestamptz |  |

### subscriptions

| カラム | 型 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| id | uuid (PK) |  |
| user_id | text (FK) |  |
| stripe_customer_id | text |  |
| stripe_subscription_id | text |  |
| status | enum | active / past_due / canceled 等 |
| plan_id | text | standard_monthly / premium_monthly |
| current_period_end | timestamptz |  |
| readings_used_this_period | integer | スタンダードの月3回管理用 |
| created_at | timestamptz |  |

### canonical_blocks（Layer 2）

構造化されたJSONマスタとして data/canonical/ 配下にファイルとして格納、ビルド時にDBへインポート。バージョン管理は Git で行う。

# 9. 主要 API 設計

Next.js App Router の Route Handlers と Server Actions を併用する。Server Actions は内部処理に、Route Handlers は Webhook と認証必要な公開 API に使う。

## 9.1 主要エンドポイント

| エンドポイント | メソッド | 機能 |
| --- | --- | --- |
| /api/profile | POST/GET/DELETE | 生年月日プロフィール CRUD |
| /api/reading/preview | POST | 無料部分の命式プレビュー生成 |
| /api/reading/generate | POST | 有料鑑定生成（要権限チェック） |
| /api/reading/[id] | GET | 鑑定詳細取得 |
| /api/checkout/single | POST | Stripe Checkout（単発購入） |
| /api/checkout/subscription | POST | Stripe Checkout（サブスク） |
| /api/webhooks/stripe | POST | Stripe Webhook 受信 |
| /api/webhooks/clerk | POST | Clerk Webhook 受信（ユーザー作成/削除同期） |

## 9.2 鑑定生成 API の処理フロー

- リクエスト認証（Clerk セッション）

- 権限チェック（単発購入 or サブスク残り回数）

- BirthProfile 取得・復号

- Layer 1: 計算エンジン実行（同期、約100ms以内）

- Layer 2: Selector が該当ブロック群を取得（DB アクセス、約100ms）

- Layer 3: Claude API 呼び出し（ストリーミング、約5〜15秒）

- 生成文の禁止語バリデーション

- readings テーブルに保存

- 権限カウント更新

- レスポンス（ストリーミング完了）

# 10. UX/UI デザイン方針

## 10.1 デザインのトーン

「和モダン × 医療水準の信頼感」。yukawa-care.net の既存ブランドと一貫性を持たせる。占いアプリにありがちな過度な装飾・派手な色彩は避け、書籍や老舗治療院のような落ち着いた品格を目指す。

## 10.2 カラーパレット

| 用途 | カラーコード | 名称・意図 |
| --- | --- | --- |
| プライマリ | #1A3A5C | 深い藍 ― 信頼感、知性、夜空 |
| アクセント | #C8A951 | 古金 ― 価値、伝統、品格 |
| ベース背景 | #FAFAF7 | 生成り ― 紙の温かみ |
| テキスト本文 | #222222 | 濃灰 ― 高い可読性 |
| テキスト副 | #666666 | 中灰 |
| 補助 | #E8E2D0 | 薄い砂色 ― セクション区切り |

## 10.3 タイポグラフィ

- 見出し: Noto Serif JP（明朝体、品格と読みやすさ）

- 本文: Noto Sans JP（ゴシック、長文読了率を優先）

- 数値・干支表記: Noto Serif JP Bold

- 行間: 1.8 倍以上を死守（鑑定文は長文のため）

## 10.4 主要画面

- LP（/）: ヒーロー、差別化、占術紹介、経絡説明、料金、FAQ

- 鑑定生成（/reading/new）: タイプ選択 → プロフィール選択 → 確認 → 決済

- 鑑定結果（/reading/[id]）: 命式図 → 章立て鑑定文 → 経絡的養生（差別化セクション）

- ダッシュボード（/dashboard）: 鑑定履歴一覧、プロフィール管理、サブスク状態

- 価格（/pricing）: 3プラン横並び、年払い割引導線

# 11. 課金モデルと事業計画

## 11.1 料金プラン

| プラン | 価格 | 更新 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 単発・四柱推命 | 3,000円 | 都度 | 四柱推命1回 |
| 単発・その他占術 | 5,000円 | 都度 | 紫微斗数/算命学/易経 各1回 |
| スタンダード | 1,980円 | 月額 | 月3回まで、家族プロフィール5名まで、日々の運勢 |
| プレミアム | 4,980円 | 月額 | 鑑定無制限、月次経絡養生レポート、家族10名 |
| 年払い割引 | ×10 | 年額 | 月額の10ヶ月分（2ヶ月分お得） |

## 11.2 売上シミュレーション（12ヶ月）

| 月 | 登録累計 | 有料累計 | スタンダード比率 | 月次売上 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 5 | 60% | 20,000 |
| 3 | 200 | 30 | 65% | 90,000 |
| 6 | 500 | 80 | 70% | 250,000 |
| 9 | 1,500 | 200 | 70% | 700,000 |
| 12 | 3,000 | 400 | 70% | 1,500,000 |

## 11.3 ユニットエコノミクス

- CAC（顧客獲得コスト）目標: 2,000円以下（オーガニック中心）

- LTV（顧客生涯価値）目標: 平均15,000円以上

- LTV / CAC 比率目標: 7倍以上

- 粗利率: 85%以上（Claude API・Stripe 手数料・インフラ控除後）

# 12. 法令・コンプライアンス

## 12.1 関係法令

| 法令 | 対応方針 |
| --- | --- |
| 特定商取引法 | /legal/commerce に必須項目を漏れなく記載 |
| 個人情報保護法 | プライバシーポリシー整備、暗号化保存、削除請求フロー実装 |
| 景品表示法 | 「100%当たる」「必ず」等の誇大表現を全コンテンツで禁止 |
| 消費者契約法 | サブスク解約導線を分かりやすく実装、自動更新の事前通知 |
| あはき法第7条 | 広告制限の対象は「広告」。プロダクト内文章は対象外だが、安全側で「治る」「治療」表現はLayer 2・LP含め全面禁止 |
| 資金決済法（前払式支払手段） | ポイント制を導入する場合は要検討。MVP では導入しない |

## 12.2 利用規約の必須条項

- サービスは娯楽・自己理解の参考情報であり、断定的判断ではない旨

- 医療行為ではなく、医療診断・治療の代替ではない旨

- 禁止事項（不正利用、他者の生年月日無断登録、商用転載等）

- 運営者の免責範囲（鑑定結果に基づく行動の責任はユーザー）

- サービス変更・停止の権利

- 準拠法：日本法、管轄裁判所：札幌地方裁判所

## 12.3 個人情報取扱

- 機微情報（生年月日・出生時刻・氏名・出生地）: AES-256-GCM 暗号化、鍵は環境変数管理

- 鑑定結果テキスト: 平文可、ユーザー削除可

- 退会時: 全データを24時間以内に物理削除（バックアップからも90日以内に消去）

- ログ: 個人情報を含めない（user_id ハッシュのみ）

- 開示・訂正・削除請求の窓口を明記

# 13. リスクと対策

| リスク | 発生確率 | 影響度 | 対策 |
| --- | --- | --- | --- |
| ハルシネーション混入 | 中 | 極大 | 3層アーキテクチャ、禁止語バリデーション、Layer 3 の temperature 0.4 |
| 流派違いで誤情報 | 中 | 大 | 流派を明示、典拠コメント、Layer 2 は湯川先生100%監修 |
| 節入り計算誤差 | 低 | 大 | astronomy-engine 採用、既存3サイトと突合テスト |
| 法令違反（誇大広告） | 低 | 極大 | 全コンテンツの自動チェック、リリース前法務確認 |
| 個人情報漏洩 | 低 | 極大 | 暗号化、Sentry での情報マスキング、削除請求フロー |
| 競合参入 | 中 | 中 | 鍼灸師×占術の参入障壁を強調、コンテンツマーケで先行 |
| Claude API 障害 | 低 | 中 | リトライ機構、フォールバックで「後ほど再生成」UX |
| Stripe 決済失敗 | 低 | 中 | Webhook 失敗時の自動リトライ、サポート窓口明示 |
| 湯川先生の執筆遅延 | 中 | 大 | MVP は100ブロック必須、足りなければリリース延期判断 |
| SEO 集客が伸びない | 中 | 中 | yukawa-care.net からの送客、有料広告は90日後に検討 |

# 14. KPI と成功基準

## 14.1 北極星指標

月次アクティブ有料ユーザー数（Monthly Active Paying Users, MAPU）

## 14.2 ファネル KPI

| 指標 | 6ヶ月目標 | 計測方法 |
| --- | --- | --- |
| 月間訪問者 | 5,000 | PostHog |
| 登録 CV 率 | 8% 以上 | PostHog ファネル |
| 課金 CV 率 | 15% 以上 | PostHog + Stripe |
| 有料リテンション（月次） | 92% 以上 | Stripe Subscription |
| NPS | 40 以上 | アプリ内アンケート |
| 鑑定文生成成功率 | 99% 以上 | Sentry |
| 禁止語混入率 | 0% | バリデーターログ |

## 14.3 品質 KPI

- 計算エンジンのテストカバレッジ 100%

- Lighthouse パフォーマンススコア 90 以上

- Web Vitals: LCP 2.5秒以下、CLS 0.1以下

- 鑑定文の平均読了率（最後までスクロール）70% 以上

# 15. ロードマップ

## 15.1 90日 ― MVP リリースまで

| 週 | フェーズ | 主要タスク |
| --- | --- | --- |
| Week 1 | 基盤構築 | プロジェクト初期化、Clerk+Supabase接続、Drizzleスキーマ、計算基盤（節気・干支） |
| Week 2 | 計算エンジン | 四柱推命・紫微斗数（iztro）の計算実装、単体テスト網羅 |
| Week 3 | 解釈レイヤー | 正典DBスキーマ実装、import スクリプト、Selector、Claude API 統合 |
| Week 4 | 商用化 | UI実装、Stripe 統合、LP、法務ページ、内部テスト |
| Week 5-8 | β運用 | クローズドβ（治療院常連10名）、フィードバック反映、文章ブラッシュ |
| Week 9-12 | 一般公開 | プレスリリース、SNS発信、最初の有料顧客獲得 |

## 15.2 91〜180日 ― Phase 2

- 紫微斗数の鑑定文生成を本格化（命盤14主星の正典DB完成）

- PDF ダウンロード機能（WeasyPrint 連携）

- 月次運勢メール自動配信

- プレミアムプランの経絡養生レポート月次生成

## 15.3 181〜365日 ― Phase 3

- 算命学・易経のリリース

- AI チャット形式の質問機能（特定の悩み相談）

- 治療院との連携（既存患者向け限定プラン）

- 英語版検討（海外日系コミュニティ向け）

# 16. 開発体制と外注計画

## 16.1 体制

| 役割 | 担当 | 関わり方 |
| --- | --- | --- |
| プロダクトオーナー | 湯川 研一 | 全意思決定、Layer 2 監修・執筆 |
| コーディング | Claude Code（湯川主導） | 日次でプロンプト投入、レビュー |
| デザイン | Canva + shadcn/ui | 湯川主導、必要時に CloudWorks で発注 |
| ライティング（LP・FAQ） | 湯川 + Claude | ドラフト→湯川調整 |
| 法務レビュー | 弁護士（必要時） | リリース直前に1回 |
| β顧客 | 治療院常連10名 | 招待制、フィードバック |

## 16.2 外注検討タイミング

- ロゴ・ブランドアセット: リリース30日前（Canva → ココナラ等）

- 法務レビュー: リリース14日前（特商法・利用規約・プライバシーポリシー）

- 税理士相談: 月次売上 50万円を超えた時点

- カスタマーサポート外注: 月間有料ユーザー 200名超で検討

# 17. 付録

## 17.1 関連ドキュメント

- CLAUDE.md（Claude Code 用プロジェクト規約）

- initial_prompts.md（Claude Code 用初期プロンプト集）

- keiraku_canonical_template_v1.xlsx（Layer 2 正典 DB テンプレ）

## 17.2 参考文献・典拠候補

- 小山内 彰『四柱推命の本』 ― 基礎理論

- 野口 裕弘『占いと暦の天文計算入門』 ― 節気計算

- iztro 公式ドキュメント ― 紫微斗数

- 高尾 義政『算命学 基礎編』 ― 高尾系算命学

- 『易経』岩波文庫版 ― 卦辞・象辞

- 『黄帝内経素問』 ― 五行・五臓・経絡

## 17.3 ドメイン用語集

CLAUDE.md の用語集を参照。

## 17.4 競合・参考プロダクト

- zired.net（四柱推命無料サイト） ― 計算精度参照

- 占い師ミカタ ― UX 参考

- 八字仙人 ― 計算精度突合先

- iztro 公式 Demo ― 紫微斗数 UI 参考

— 以上 —